}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Carina Torres, Marcelo Baeza, Renato González, Mayra Osorio |
| --- | --- |
| Rut | 21.492.315-7 / 18.531.466-9 / 21.715.551-7 / 21.514.130-6 |
| Carrera | Ingenieria en Informatica |
| Sede | Padre Alonso de Ovalle |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | WellQ App Exámenes médicos |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software, Bases de datos, Desarrollo de aplicaciones móviles, Ciberseguridad. |
| Competencias | Diseñar y gestionar soluciones de software innovadoras y de calidad, diseñar y generar soluciones para resolver requerimientos de información considerando base de datos, diseñar soluciones de software con foco de calidad, seguridad y sostenibilidad; desarrollar proyectos de software innovadores para plataformas y dispositivos móviles. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto WellQ App Exámenes médicos surge a partir de la necesidad de mejorar la gestión y disponibilidad de los exámenes médicos dentro de una plataforma de salud digital utilizada por la clínica de fisioterapia del Reino Unido. Actualmente, los documentos como analítica, informes de imagen, resultados de laboratorios e informes de derivación pueden circular fuera de la plataforma mediante correo electrónico o en documentos físicos, así provocando que la información clínica se encuentre fragmentada y dificultando el acceso oportuno por parte de los profesionales. Esta situación es relevante para el área de Ingeniería en Informática, ya que requiere desarrollar una solución tecnológica capaz de gestionar documentos médicos de manera más organizada, segura y accesible. El proyecto considera la incorporación de funcionalidades para la carga, almacenamiento, consulta y gestión de exámenes médicos, integrándose con la información existente de los pacientes y sus sesiones de rehabilitación. Además, el proyecto representa una oportunidad para aplicar conocimientos de desarrollo de software, base de datos, aplicaciones móviles, ciberseguridad. Como resultado, se espera aportar una solución que mejore la organización de los documentos médicos y fortalezca la gestión de la información dentro de la plataforma WellQ. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto WellQ App Exámenes Médicos tiene como objetivo desarrollar una funcionalidad que permita la gestión digital de exámenes médicos dentro de la plataforma WellQ, incorporando capacidades de carga, almacenamiento, consulta y eliminación lógica de documentos. La solución contempla tres componentes principales: una funcionalidad de carga y visualización desde la aplicación móvil de pacientes, servicios backend cargados de procesar y gestionar los documentos, y un panel web orientado a los profesionales clínicos. Está solución también considerara mecanismo de autenticación, autorización, validación de archivos y registros de auditoría de los accesos. De esta manera, los profesionales podrán consultar los exámenes del paciente dentro de su información clínica, manteniendo una gestión organizada y segura de los documentos. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto WellQ App Exámenes Médicos se relaciona directamente con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática, ya que requiere diseñar y desarrollar una solución de software de calidad, gestionar información mediante bases de datos, aplicar procesos de ingeniería de requisitos y considerar aspectos de seguridad durante su desarrollo. Además, al incorporar funcionalidades para dispositivos móviles, permite aplicar competencias asociadas al desarrollo de aplicaciones móviles. Estas competencias son necesarias para construir una solución que permita gestionar los exámenes médicos de manera organizada, accesible y segura. |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto se relaciona con mis intereses profesionales principalmente en desarrollo de software y ciberseguridad. Me interesa participar en la creación de soluciones informáticas que resuelvan necesidades reales y que incorporen la seguridad como parte de su desarrollo. Este proyecto me permitirá fortalecer mis conocimientos de programación, bases de datos y seguridad, además de adquirir experiencia trabajando en un proyecto de software aplicado a un contexto real. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible de desarrollar durante el semestre, ya que contamos con el tiempo de la asignatura, un equipo de trabajo y los recursos tecnológicos necesarios para diseñar, desarrollar y probar el software. Además, la distribución de tareas entre los integrantes facilitará su desarrollo. Entre las posibles dificultades se encuentran problemas técnicos, integración de los diferentes componentes y cumplimiento de los plazos, los cuales se abordarán mediante una planificación adecuada, división de responsabilidades y realización de pruebas durante las distintas etapas del proyecto. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una solución de software para la gestión digital de exámenes médicos en la plataforma WellQ. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Analizar los requerimientos funcionales y de seguridad del sistema, diseñar la arquitectura, base de datos e interfaces de la solución, desarrollar las funcionalidades necesarias para la carga, almacenamiento, consulta y gestión de exámenes médicos, implementar controles de autenticación, autorización, validación de archivos y auditoría, y realizar pruebas que permitan verificar el correcto funcionamiento y seguridad del software desarrollado. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para abordar problemática identificada en la plataforma WellQ, se utilizará la metodología de desarrollo en Cascada, debido a que el proyecto cuenta con un alcance y funcionalidad desde su inicio, y no se dispone de una comunicación constante con la empresa involucrada que permita una retroalimentación continua durante el desarrollo del proyecto. Dada a esta razón, se considera más conveniente trabajar mediante un proceso organizado y secuencial, donde cada etapa permite establecer las bases necesarias para la siguiente. El desarrollo del proyecto se organizará en las siguientes etapas: - Levantamiento y análisis de requerimientos: Se identifican y documentan los requerimientos funcionales y de seguridad de la solución, considerando las necesidades relacionadas con la carga, almacenamiento, consulta y gestión de exámenes médicos, además de los mecanismos de autentificación, autorización, validación de archivos y auditoría. - Diseño: Se definirá la estructura de la solución, la estructura de la base de datos y las interfaces necesarias para la aplicación móviles y el panel web destinados a los profesionales clínicos. - Implementación: Se implementa las funcionalidades definidas en la etapa anterior, incluyendo la gestión de documentos médicos, su integración con la información de los pacientes y los servicios backend necesarios para procesar y almacenar los archivos. - Implementación de seguridad: Se incorporan los mecanismos de autenticación y autorización, validación de archivos y registros de auditoría, con el propósito de proteger la información médica y controlar el acceso a los documentos. - Pruebas: Se realizarán pruebas funcionales y de seguridad para verificar que las funcionalidades implementadas cumplan con los requerimientos establecidos y permiten detectar y corregir errores antes de la carga. - Implementación y documentación: Finalmente, se integran los componentes desarrollados, se realizan las configuraciones necesarias para su funcionamiento y se documenta la solución desarrollada. Al tratarse de un proyecto grupal, las actividades serán distribuidas entre los integrantes del equipo de acuerdo con sus responsabilidades y áreas de trabajo. Carina Torres estará a cargo principalmente del análisis de requerimientos, coordinación de las actividades y apoyo en el desarrollo. Mayra Osorio participa en el diseño y desarrollo de las interfaces de la aplicación y en las funcionalidades asociadas a la experiencia del usuario. Renato González estará a cargo del desarrollo backend, la implementación de los servicios y la integración con la base de datos. Marcelo Baeza participa en el diseño y gestión de la base de datos, además de apoyar en las pruebas y validaciones de la solución. El trabajo de los integrantes será coordinado durantes distintas etapas de la metodologías, así manteniendo una comunicación constante dentro del equipo para realizar seguimiento al avance, resolver dificultades técnicas y asegurar que los componentes desarrollados puedan integrarse correctamente.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de requerimientos funcionales y de seguridad | Documento que contiene el levantamiento y análisis de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, incluyendo carga, almacenamiento, consulta y gestión de exámenes médicos, además de autenticación, autorización, validación de archivos y auditoría. | Esta evidencia permite demostrar que se identificaron y analizaron correctamente las necesidades del sistema antes de iniciar el desarrollo, estableciendo una base clara para las etapas posteriores del proyecto. |
| Avance | Diseño de arquitectura, base de datos e interfaces | Evidencia compuesta por diagramas de arquitectura de la solución, modelo de base de datos, diseño de interfaces de la aplicación móvil y panel web para profesionales clínicos. | Permite demostrar que la solución fue diseñada de manera estructurada antes de su implementación, considerando la organización de los datos, la interacción entre componentes y la experiencia de los usuarios. |
| Avance | Prototipo funcional de la solución | Versión inicial de la aplicación que permita visualizar las principales funcionalidades, tales como carga, almacenamiento y consulta de exámenes médicos. | Esta evidencia permite verificar el avance real del desarrollo y comprobar que las funcionalidades principales comienzan a responder a los requerimientos definidos. |
| Final | Sistema WellQ App Exámenes Médicos implementado | Solución funcional integrada por aplicación móvil, servicios backend, base de datos y panel web, incluyendo mecanismos de autenticación, autorización, validación de archivos y auditoría. | Permite demostrar el cumplimiento del objetivo general del proyecto mediante la implementación de una solución informática funcional para la gestión digital de exámenes médicos. |
| Final | Informe de pruebas funcionales y de seguridad | Documento que contiene los casos de prueba ejecutados, resultados obtenidos, errores detectados y correcciones realizadas sobre las funcionalidades y controles de seguridad implementados. | Permite comprobar que la solución desarrollada cumple con los requerimientos definidos y que los principales componentes funcionan de forma correcta y segura. |
| Final | Documentación técnica y manual de uso | Documento con descripción de arquitectura, base de datos, componentes, configuración, instrucciones de uso y funcionamiento general de la solución. | Permite dejar evidencia formal del desarrollo realizado, facilita la comprensión del sistema y permite apoyar futuras mantenciones o mejoras. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Ingeniería de requisitos | Levantamiento de requerimientos | Identificar y documentar requerimientos funcionales y de seguridad para la gestión de exámenes médicos. | PC, documentación del proyecto, reuniones del equipo | 1 semana | Carina Torres | Se pueden presentar cambios o dudas en los requerimientos. |
| Ingeniería de requisitos | Análisis de requerimientos | Analizar y validar los requerimientos definidos, considerando carga, almacenamiento, consulta, eliminación lógica y seguridad. | PC, documentos, herramientas de diagramación | 1 semana | Carina Torres | Requiere coordinación entre los integrantes. |
| Diseño de software | Diseño de arquitectura | Definir la arquitectura general de la solución, considerando aplicación móvil, backend, base de datos y panel web. | PC, herramientas de diagramación | 1 semana | Carina Torres / Renato González | Se debe asegurar la correcta integración de los componentes. |
| Base de datos | Diseño de base de datos | Diseñar el modelo de datos necesario para almacenar información relacionada con pacientes y exámenes médicos. | PostgreSQL/BD definida, herramienta de modelado | 1 semana | Marcelo Baeza | Validar relaciones y estructura de los datos. |
| Desarrollo móvil / UX | Diseño de interfaces | Diseñar las interfaces de la aplicación móvil para carga, visualización y consulta de exámenes. | Figma, PC | 2 semanas | Mayra Osorio | Se debe priorizar una interfaz clara y fácil de utilizar. |
| Desarrollo de software | Desarrollo backend | Implementar los servicios necesarios para procesar, almacenar y consultar los documentos médicos. | Node.js/backend, IDE, base de datos | 3 semanas | Renato González | Pueden surgir problemas de integración con la BD. |
| Desarrollo móvil | Desarrollo aplicación móvil | Implementar las funcionalidades de carga, visualización y consulta de exámenes médicos desde la aplicación. | IDE, framework móvil, PC | 3 semanas | Mayra Osorio | Depende de los servicios backend disponibles. |
| Bases de datos | Integración de base de datos | Integrar el backend con la base de datos y validar las operaciones relacionadas con los exámenes. | Base de datos, backend, herramientas de desarrollo | 2 semanas | Marcelo Baeza | Verificar consistencia e integridad de los datos. |
| Ciberseguridad | Implementación de seguridad | Incorporar autenticación, autorización, validación de archivos y registros de auditoría. | Backend, herramientas de seguridad, base de datos | 2 semanas | Renato González / Carina Torres | Se debe proteger la información médica y restringir accesos. |
| Desarrollo de software | Integración de componentes | Integrar aplicación móvil, backend, base de datos y panel web. | PC, repositorio Git, entorno de desarrollo | 1 semana | Todo el equipo | Pueden aparecer errores de compatibilidad entre componentes. |
| Calidad de software | Pruebas funcionales | Ejecutar casos de prueba para comprobar carga, almacenamiento, consulta y gestión de exámenes. | Casos de prueba, aplicación, PC | 1 semana | Marcelo Baeza / Todo el equipo | Registrar errores encontrados y correcciones. |
| Ciberseguridad | Pruebas de seguridad | Verificar autenticación, autorización, validación de archivos y auditoría. | Herramientas de pruebas, aplicación | 1 semana | Carina Torres / Renato González | Se deben documentar vulnerabilidades y correcciones. |
| Calidad de software | Corrección y validación | Corregir errores detectados durante las pruebas y validar nuevamente el sistema. | IDE, repositorio, casos de prueba | 1 semana | Todo el equipo | Puede requerir repetir pruebas. |
| Gestión de proyectos | Documentación técnica | Elaborar documentación de arquitectura, BD, componentes, configuración y funcionamiento. | Word/Google Docs, diagramas, documentación | 1 semana | Carina Torres / Todo el equipo | Mantener documentación actualizada. |
| Documentación | Manual de usuario | Elaborar instrucciones para utilizar las funcionalidades desarrolladas. | Word/Google Docs, capturas del sistema | 1 semana | Mayra Osorio / Carina Torres | Utilizar instrucciones claras y capturas de pantalla. |
| Gestión de proyectos | Preparación de entrega final | Organizar evidencias, resultados, documentación y presentación final del proyecto. | Documentos, presentación, repositorio | 1 semana | Todo el equipo | Revisar cumplimiento de objetivos y evidencias. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Levantamiento de requerimientos | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análisis de requerimientos |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de arquitectura |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de base de datos |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de interfaces |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo backend |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo aplicación móvil |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración de base de datos |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación de seguridad |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración de componentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas funcionales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | x |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas de seguridad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | x |  |  |  |  |  |  |
| Corrección y validación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | x |  |  |  |  |  |
| Documentación técnica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | x | x |  |  |  |
| Manual de usuario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |
| Preparación de entrega final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | x | x |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.