Plan de Pruebas Inicial

WellQ App Exámenes Médicos

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Proyecto | WellQ App Exámenes Médicos |
| Ejecutor | Equipo Web (Duoc UC, Sede Padre Alonso de Ovalle) |
| Versión del documento | 1.0 (plan inicial) |
| Fecha | 02/10/2026 |
| Responsable de pruebas | Marcelo Baeza |
| Responsable de pruebas de seguridad | Renato González |
| Aprueba | Carina Torres (Gerente de proyecto) |

# 1. Objetivo

Este plan define cómo se verificará que la solución WellQ App Exámenes Médicos cumple con los requerimientos funcionales y de seguridad antes de su entrega. Su propósito es comprobar que el panel web clínico permite cargar, consultar y eliminar lógicamente los exámenes médicos de los pacientes de forma correcta, que la información de cada clínica se mantiene aislada y que cada acceso a los documentos queda registrado.

Se trata de un plan inicial: los casos de prueba se irán ajustando y ampliando a medida que avance el desarrollo.

# 2. Alcance

Incluye:

- Autenticación de usuarios y control de sesiones.

- Autorización por roles y aislamiento de la información por clínica.

- Gestión de información de pacientes.

- Carga, almacenamiento, consulta, descarga y eliminación lógica de exámenes médicos.

- Validación de los archivos cargados (tipo y tamaño).

- Registro de auditoría de accesos.

- Integración entre el panel web, el backend en Django y la base de datos PostgreSQL.

No incluye:

- Aplicación móvil, ya que no forma parte del alcance acordado.

- Pruebas de carga o rendimiento a gran escala.

- Pruebas con datos reales de pacientes; solo se usarán datos ficticios.

# 3. Tipos de prueba

| Tipo de prueba | Qué se verifica | Responsable | Semana |
| --- | --- | --- | --- |
| Funcionales | Que cada funcionalidad (pacientes, carga, consulta, eliminación lógica) cumpla lo definido en los requerimientos. | Marcelo Baeza | S12 |
| Integración | Que el panel web, el backend en Django y la base de datos PostgreSQL funcionen correctamente en conjunto. | Marcelo Baeza | S12 |
| Autenticación y autorización | Inicio de sesión, permisos por rol y aislamiento de la información entre clínicas. | Renato González | S13 |
| Validación de archivos | Que solo se acepten archivos de tipo y tamaño permitidos. | Marcelo Baeza | S13 |
| Seguridad | Accesos no autorizados, manipulación de URL o de la API y registro de auditoría. | Renato González | S13 |
| Integración final (regresión) | Flujo completo del sistema luego de las correcciones. | Marcelo Baeza | S15 |

# 4. Ambiente de pruebas

- Backend: Python con Django y Django REST Framework, ejecutado en un ambiente local común para todo el equipo.

- Base de datos: PostgreSQL, separada de la base de datos de desarrollo.

- Navegadores: Google Chrome y Mozilla Firefox.

- Herramientas: pruebas automatizadas de Django (TestCase y APITestCase), Postman para probar la API y una planilla para registrar resultados y defectos.

- Datos de prueba ficticios: dos clínicas, usuarios con distintos roles en cada una, pacientes de ejemplo y archivos válidos e inválidos (PDF, JPG, PNG, archivos de tipo no permitido y archivos que superan el tamaño máximo).

# 5. Casos de prueba

La siguiente tabla presenta los casos de prueba iniciales, agrupados según los componentes de la carta Gantt. La prioridad indica qué casos deben aprobarse obligatoriamente para la entrega.

| ID | Funcionalidad | Caso de prueba | Resultado esperado | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Autenticación (Sc 3.1) |  |  |  |  |
| CP-01 | Inicio de sesión | Iniciar sesión con usuario y contraseña válidos. | El usuario accede al panel con las opciones de su rol. | Alta |
| CP-02 | Inicio de sesión | Iniciar sesión con contraseña incorrecta. | Se niega el acceso con un mensaje genérico, sin indicar qué dato es incorrecto. | Alta |
| CP-03 | Sesión | Ingresar a una página del panel sin haber iniciado sesión. | El sistema redirige a la página de inicio de sesión. | Alta |
| Autorización y aislamiento por clínica (Sc 3.2) |  |  |  |  |
| CP-04 | Aislamiento | Un usuario de la Clínica A intenta abrir un examen de la Clínica B (desde el panel, la URL o la API). | Acceso denegado y el intento queda registrado en la auditoría. | Crítica |
| CP-05 | Roles | Un usuario sin permiso de eliminación intenta eliminar un examen. | La acción es denegada. | Alta |
| Gestión de pacientes (Sc 2.1) |  |  |  |  |
| CP-06 | Registro de paciente | Registrar un paciente con datos válidos. | El paciente queda guardado y asociado a la clínica del usuario. | Media |
| CP-07 | Búsqueda | Buscar un paciente por nombre o identificador. | Solo aparecen pacientes de la clínica del usuario. | Alta |
| Carga y validación de documentos (Sc 2.3 y Sc 3.3) |  |  |  |  |
| CP-08 | Carga | Subir un examen en PDF indicando tipo de documento, fecha y profesional. | El examen queda guardado y aparece en el historial del paciente. | Crítica |
| CP-09 | Carga | Subir un examen en formato de imagen (JPG o PNG). | El examen queda guardado correctamente. | Media |
| CP-10 | Validación | Subir un archivo de tipo no permitido (por ejemplo, .exe o .zip). | El sistema rechaza el archivo y muestra un mensaje de error. | Crítica |
| CP-11 | Validación | Subir un archivo que supera el tamaño máximo permitido. | El sistema rechaza el archivo y muestra un mensaje de error. | Alta |
| CP-12 | Validación | Subir un archivo con extensión .pdf cuyo contenido no es un PDF. | El sistema detecta el tipo real del archivo y lo rechaza. | Alta |
| CP-13 | Formulario | Intentar subir un examen sin completar los campos obligatorios. | El formulario indica qué campos faltan y no guarda el examen. | Media |
| Consulta y visualización (Sc 2.4) |  |  |  |  |
| CP-14 | Línea de tiempo | Abrir el historial de exámenes de un paciente. | Los exámenes se muestran ordenados por fecha. | Alta |
| CP-15 | Visualización | Abrir o descargar un examen. | El archivo se abre correctamente y corresponde al examen seleccionado. | Alta |
| Eliminación lógica (Sc 2.5) |  |  |  |  |
| CP-16 | Eliminación | Eliminar un examen. | El examen deja de verse en el panel, pero el registro se mantiene en la base de datos marcado como eliminado. | Alta |
| Auditoría (Sc 3.4) |  |  |  |  |
| CP-17 | Registro | Cargar, consultar, descargar y eliminar un examen. | Cada acción queda registrada con usuario, acción, fecha y hora. | Crítica |
| CP-18 | Acceso a auditoría | Un usuario sin rol autorizado intenta ver el registro de auditoría. | La acción es denegada. | Media |
| Integración (Sc 4.1 a Sc 4.5) |  |  |  |  |
| CP-19 | Flujo completo | Iniciar sesión, buscar un paciente, subir un examen, consultarlo, eliminarlo y revisar la auditoría. | Todo el flujo funciona sin errores y la auditoría refleja cada paso. | Crítica |
| CP-20 | Integridad | Interrumpir una carga a la mitad (cerrar el navegador o cortar la conexión). | No queda un registro incompleto ni un archivo sin examen asociado. | Media |

# 6. Criterios de aceptación

Se considera que la solución está lista para la entrega cuando se cumplen todos los criterios siguientes, alineados con los indicadores del Plan de Gestión de la Calidad:

- El 100% de los casos de prioridad crítica y alta está aprobado.

- No se registran accesos indebidos entre clínicas en las pruebas de seguridad.

- El 100% de las operaciones sobre documentos queda registrado en la auditoría.

- El 100% de los archivos de tipo o tamaño no permitido es rechazado.

- No quedan defectos críticos abiertos al cierre del desarrollo (semana 15).

- Los defectos de prioridad media o baja que no se alcancen a corregir quedan documentados.

# 7. Gestión de defectos

Cada defecto encontrado se registra en la planilla de pruebas con el caso asociado, una descripción, la severidad, el responsable de corregirlo y su estado. Una vez corregido, el caso se vuelve a ejecutar para confirmar la solución.

| Severidad | Descripción | Plazo de corrección |
| --- | --- | --- |
| Crítica | Expone información médica, permite accesos entre clínicas o impide usar una funcionalidad principal. | Inmediato; bloquea la entrega. |
| Alta | Una funcionalidad no cumple su requerimiento, aunque existe una alternativa para continuar. | Dentro de la semana 14. |
| Media | Error que no impide el uso, pero afecta la experiencia o los mensajes del sistema. | Dentro de la semana 14, si el tiempo lo permite. |
| Baja | Detalles visuales o de redacción. | Se documenta y se corrige si queda tiempo. |

# 8. Responsables y calendario

Las pruebas siguen las semanas de la carta Gantt detallada y los responsables definidos en la matriz RACI.

| Actividad (Gantt) | Responsable | Semana | Casos |
| --- | --- | --- | --- |
| Implementación del ambiente de pruebas | Marcelo Baeza | S11 | — |
| Pruebas funcionales | Marcelo Baeza | S12 | CP-06 a CP-09, CP-13 a CP-16 |
| Pruebas de integración | Marcelo Baeza | S12 | CP-19, CP-20 |
| Pruebas de autenticación y autorización | Renato González | S13 | CP-01 a CP-05 |
| Pruebas de validación de archivos | Marcelo Baeza | S13 | CP-10 a CP-12 |
| Pruebas de seguridad | Renato González | S13 | CP-04, CP-17, CP-18 |
| Corrección de errores y ajustes | Todo el equipo | S14 | Según defectos |
| Validación de funcionalidades implementadas | Marcelo Baeza | S14 | Casos con defectos |
| Pruebas de integración final | Marcelo Baeza | S15 | Todos |

# 9. Riesgos relacionados

Este plan ayuda a controlar los siguientes riesgos de la matriz de riesgos del proyecto:

- R2 Problemas de integración: casos CP-19 y CP-20.

- R3 Integridad de los datos: casos CP-16 y CP-20.

- R4 Seguridad de la información: casos CP-01 a CP-05, CP-17 y CP-18.

- R5 Validación de documentos: casos CP-10 a CP-13.

- R7 Retrasos en el desarrollo: las pruebas se concentran en las semanas 12 y 13 para dejar la semana 14 a las correcciones.