|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Las actividades las hemos podido desarrollar con 1 a 2 semanas de atraso, la división de tareas es la principal causa del atraso en el desarrollo ya que ninguno del equipo presentaba una idea definida de cómo nos iríamos a dividir las tareas.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? La manera en la que vamos a enfrentar estas dificultades es definiendo las actividades en una planilla en donde definiremos los módulos y sus componentes necesarios para que funcionen, y así definir que tareas asignarnos a cada uno según el tiempo que presente cada uno.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Mi trabajo que he realizado encuentro que es suficiente, pero podría ser mas y mejor descrito, destaco la organización que permite entregarnos las tareas y planillas que he definido y creado. Lo que podría hacer para mejorar mi trabajo es definir fechas de cada componente que me enfoque en realizar e indicar el estado de cada tarea que desarrolle de manera adelantada para que mi equipo pueda saber en que voy.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Las inquietudes que presento son principalmente con algunos puntos de la documentación del desarrollo, ya que no se presenta un estándar indicado, por lo cual no tengo una idea definida para crear la documentación de la aplicación, funcionalidades, etc. Las preguntas que le realizaría a mi docente serian principalmente: ¿El proyecto debe de estar hosteado o puede mostrarse y funcionar localmente? Y ¿Cuánta es la documentación mínima o necesaria para el apartado de desarrollo?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Yo considero que las actividades deben de ser redistribuidas según el tiempo de disponibilidad de cada uno de los miembros o según el inconveniente que puedan llegar a presentar, sin embargo, de momento no creo que sea necesario una reasignación o una nueva asignación de tareas.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo en grupo encuentro que está bien, pero se puede mejorar, los principales puntos positivos que tenemos son una buena comunicación entre los miembros, lo cual nos permite definir la idea de cada uno y debatir acerca de lo propuesto, y además presentamos una buena organización de los documentos y materiales que vamos a utilizar. Ahora los puntos principales que deberíamos mejorar son acerca de la definición y asignación de tareas ya que las tareas asignadas que presentamos son bastante generales lo cual no nos permite ver un avance en cada una de ellas, y además de eso deberíamos mejorar el reporte de avance y estado de las tareas esto para saber si es que se realizo algo importante o requiere de ser pulido para estar listo.