|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?

Actualmente nos encontramos en la semana 8 del proyecto y vamos bien con la documentación planificada: la guía de definición del proyecto, el acta de constitución, la carta Gantt, el plan de gestión de la calidad, la matriz RACI y la matriz de riesgos. Lo que nos queda pendiente es el desarrollo del backend y del panel web clínico, actividades que concentrarán el trabajo de las próximas semanas para cumplir con el cierre del desarrollo en la semana 15. Entre los factores que nos han facilitado el avance destaca la retroalimentación del profesor, quien nos orientó sobre qué documentos eran realmente necesarios para esta entrega, lo que nos permitió enfocar mejor nuestro tiempo. También nos ha ayudado la comunicación constante por WhatsApp y las reuniones por Google Meet. En lo personal, he podido compatibilizar el proyecto con mi trabajo. Por otro lado, una dificultad fue no contar con algunas plantillas.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?

Hemos enfrentado las dificultades principalmente a través de la comunicación: conversamos mucho, nos ponemos de acuerdo y nos dividimos las tareas según el rol de cada integrante. Además, cuando surge una duda la anotamos y se la planteamos al profesor en la siguiente reunión, lo que nos permite resolverla en el momento y seguir avanzando. Planeamos mantener esta forma de trabajo durante el desarrollo del backend y del panel web.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?

Evalúo mi trabajo de forma positiva. Destaco que soy una persona muy atenta al avance del proyecto: constantemente pregunto a mis compañeros en qué han avanzado, aviso por el grupo cuando termino algo y siempre pregunto si alguien necesita ayuda, ya que estoy dispuesta a apoyar a mis compañeros en lo que necesiten. Como aspecto a mejorar, me gustaría anticiparme más en la planificación del desarrollo, para que el backend y el panel web avancen a tiempo ahora que la documentación está encaminada.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?

La principal inquietud que tenemos es si los documentos que hemos elaborado están completos y cumplen con lo que el profesor espera para esta etapa. Por eso, la pregunta que nos gustaría hacerle es: ¿los documentos entregados están completos y tal como usted los necesita, o hay algún aspecto que debamos ajustar o complementar?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?

No consideramos necesario redistribuir las actividades. Todos estamos de acuerdo con el rol que asumió cada integrante, ya que corresponde a las áreas que mejor manejamos: Carina en el análisis y la coordinación, Renato en el backend, Mayra en el diseño y desarrollo del panel web, y Marcelo en la base de datos y las pruebas. Por ahora no hay nuevas actividades que asignar.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?

Evaluamos el trabajo en grupo de forma positiva. Nos conocemos desde el primer año de la carrera, por lo que sabemos cómo trabaja cada uno, lo que facilita la organización y la comunicación. Destacamos la buena disposición, la comunicación constante y la confianza entre los integrantes. Como aspecto a mejorar, podríamos coordinar mejor cuál es la versión vigente de cada documento, para evitar que dos integrantes trabajen en lo mismo al mismo tiempo.