# Diccionario de la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)

Tabla de contenidos

- Proyecto 3 - Proposito 3 - Diccionario EDT 3 - Aprobaciones 6

1. Proyecto

WellQ App Exámenes Médicos

2. Proposito

El propósito del proyecto WellQ App Exámenes Médicos es desarrollar una solución web que permita gestionar digitalmente los exámenes médicos asociados a los pacientes de WellQ, centralizando su ingreso, almacenamiento, consulta y administración de manera organizada y segura.

La solución integra una plataforma web, backend y base de datos, incorporando mecanismos de autenticación, control de acceso, validaciones y pruebas para proteger la información y asegurar el correcto funcionamiento del sistema.

3. Diccionario

| Código | Nombre del componente | Descripción | Responsable | Entregable / Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Proyecto WellQ App Exámenes Médicos | Desarrollo de una solución web destinada a gestionar digitalmente los exámenes médicos asociados a los pacientes de WellQ. | Equipo del Proyecto APT | Solución web integrada y funcional. |
| 1.1 | Gestión y planificación del proyecto | Actividades relacionadas con la definición, organización, seguimiento y ajuste del proyecto. | Carina Torres | Plan de trabajo y seguimiento del proyecto. |
| 1.1.1 | Levantamiento de requerimientos | Identificación y documentación de los requerimientos funcionales y de seguridad de la solución. | Carina Torres | Requerimientos documentados. |
| 1.1.2 | Análisis de requerimientos | Análisis y validación de los requerimientos asociados a la gestión de exámenes médicos. | Carina Torres | Requerimientos analizados y alcance definido. |
| 1.1.3 | Seguimiento y ajustes | Revisión del avance, identificación de dificultades y realización de ajustes al alcance y planificación. | Carina Torres / Equipo | Plan de trabajo actualizado. |
| 2.0 | Diseño de la solución | Definición de la arquitectura, estructura de datos e interfaces necesarias para implementar la solución web. | Equipo del Proyecto | Diseño general de la solución. |
| 2.1 | Diseño de arquitectura | Definición de la estructura de la plataforma web, backend y base de datos y de la interacción entre sus componentes. | Carina Torres / Renato González | Diagrama y diseño de arquitectura. |
| 2.2 | Diseño de base de datos | Diseño de la estructura necesaria para almacenar y organizar la información asociada a los exámenes médicos. | Marcelo Baeza | Modelo de base de datos definido. |
| 2.2.1 | Modelamiento de datos | Definición de entidades, atributos y relaciones necesarias para la solución. | Marcelo Baeza | Modelo de datos estructurado. |
| 2.2.2 | Validación del modelo | Revisión de relaciones, estructura, consistencia e integridad del modelo diseñado. | Marcelo Baeza | Modelo de base de datos validado. |
| 2.3 | Diseño de interfaces | Diseño de las principales interfaces de la plataforma web utilizando mockups como referencia para el desarrollo. | Mayra Osorio / Equipo | Mockups e interfaces definidas. |
| 3.0 | Desarrollo de la solución | Implementación de los componentes necesarios para el funcionamiento de la plataforma web. | Equipo del Proyecto | Plataforma web desarrollada. |
| 3.1 | Desarrollo backend | Desarrollo de la lógica y servicios necesarios para gestionar las operaciones de la plataforma. | Renato González | Backend funcional. |
| 3.1.1 | Desarrollo con Django | Implementación de las funcionalidades principales utilizando Python y Django. | Renato González | Funcionalidades backend implementadas. |
| 3.1.2 | Implementación de servicios | Desarrollo de servicios utilizando Django REST Framework para soportar las operaciones de la solución. | Renato González | Servicios disponibles para la solución. |
| 3.2 | Desarrollo plataforma web | Implementación de las vistas necesarias para la gestión y consulta de los exámenes médicos. | Mayra Osorio / Equipo | Plataforma web funcional. |
| 3.2.1 | Desarrollo de interfaces | Implementación de las vistas a partir de los diseños y mockups definidos. | Mayra Osorio | Interfaces web implementadas. |
| 3.3 | Implementación de base de datos | Implementación e integración de la estructura de almacenamiento mediante PostgreSQL. | Marcelo Baeza | Base de datos implementada. |
| 3.3.1 | Configuración PostgreSQL | Creación y configuración de la estructura de datos necesaria para la solución. | Marcelo Baeza | Base de datos configurada. |
| 3.3.2 | Integración de base de datos | Integración de PostgreSQL con los componentes de la solución y validación de las operaciones sobre los datos. | Marcelo Baeza / Renato González | Base de datos integrada con el sistema. |
| 4.0 | Seguridad e integración | Incorporación de mecanismos de seguridad e integración de los componentes desarrollados. | Equipo del Proyecto | Solución integrada y protegida. |
| 4.1 | Autenticación y control de acceso | Implementación de mecanismos destinados a controlar el acceso a la información administrada por el sistema. | Carina Torres / Renato González | Autenticación y control de acceso implementados. |
| 4.2 | Validaciones de seguridad | Implementación de validaciones para proteger la información y mantener su integridad. | Carina Torres / Renato González | Validaciones implementadas. |
| 4.3 | Integración de componentes | Integración de plataforma web, backend y base de datos para permitir su funcionamiento conjunto. | Equipo del Proyecto | Componentes correctamente integrados. |
| 5.0 | Pruebas y validación | Ejecución de pruebas destinadas a comprobar el correcto funcionamiento y seguridad de la solución. | Equipo del Proyecto | Solución probada y validada. |
| 5.1 | Pruebas funcionales | Ejecución de casos de prueba sobre las principales funcionalidades implementadas. | Marcelo Baeza / Equipo | Resultados de pruebas funcionales. |
| 5.2 | Pruebas de seguridad | Verificación de los mecanismos de autenticación, acceso y protección implementados. | Carina Torres / Renato González | Resultados de pruebas de seguridad. |
| 5.3 | Corrección y validación | Corrección de errores detectados y nueva validación de las funcionalidades afectadas. | Equipo del Proyecto | Errores corregidos y solución validada. |
| 6.0 | Documentación y cierre | Elaboración de documentación y preparación de los entregables finales del proyecto. | Equipo del Proyecto | Documentación y proyecto finalizados. |
| 6.1 | Documentación técnica | Elaboración de documentación relacionada con arquitectura, base de datos, componentes, configuración y funcionamiento. | Equipo del Proyecto | Documento técnico final. |
| 6.2 | Manual de usuario | Elaboración de instrucciones y material para facilitar la utilización de la plataforma. | Mayra Osorio / Carina Torres | Manual de usuario. |
| 6.3 | Preparación de entrega final | Revisión de objetivos, evidencias, documentación y funcionamiento de la solución antes de su presentación. | Equipo del Proyecto | Proyecto preparado para entrega. |
| 6.4 | Presentación del proyecto de título | Presentación y defensa de la solución desarrollada y de las evidencias generadas durante el proyecto. | Equipo del Proyecto | Presentación final del Proyecto APT. |