|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En términos generales, hemos logrado avanzar de acuerdo con las actividades y tiempos definidos en nuestra carta Gantt, aunque algunas tareas han requerido ajustes debido a su complejidad y al tiempo necesario para coordinarnos como equipo. Entre los factores que han facilitado el desarrollo del proyecto destacamos la distribución de responsabilidades, la comunicación entre los integrantes y el compromiso para cumplir con las actividades asignadas. Como dificultades, hemos tenido que compatibilizar los tiempos disponibles de cada integrante y resolver aspectos técnicos que han requerido mayor análisis y dedicación de lo previsto inicialmente.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Hemos enfrentado las dificultades mediante la comunicación constante y la coordinación entre los integrantes del equipo, revisando periódicamente las tareas pendientes y priorizando aquellas que son necesarias para continuar con las siguientes etapas del proyecto. Cuando se presentan dificultades técnicas, buscamos alternativas, investigamos posibles soluciones y compartimos los resultados con el grupo. Para las próximas actividades, planeamos mantener un seguimiento más frecuente de la carta Gantt y anticiparnos a posibles retrasos, de manera que podamos realizar ajustes oportunamente sin afectar el objetivo general del proyecto.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Hasta el momento evaluamos nuestro trabajo de manera positiva, ya que hemos mantenido el compromiso con el proyecto y hemos logrado avanzar en las actividades planificadas. Destacamos principalmente la disposición de los integrantes para colaborar, compartir conocimientos y apoyar la resolución de dificultades. Como aspecto de mejora, consideramos necesario fortalecer la organización de los tiempos, realizar un seguimiento más constante de los avances individuales y documentar de mejor manera cada actividad desarrollada, lo que permitirá facilitar la integración de los distintos componentes del proyecto.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Una de nuestras principales inquietudes es determinar si el nivel de avance y la forma en que estamos desarrollando las actividades cumplen adecuadamente con lo esperado para esta fase del Proyecto APT. También queremos asegurarnos de que las evidencias que estamos generando permitan demostrar correctamente el trabajo realizado. Por esta razón, nos gustaría consultar al docente si la estructura y el nivel de detalle de nuestro proyecto son suficientes para continuar con la siguiente etapa o si recomienda realizar algún ajuste antes de avanzar.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Por el momento consideramos que la distribución de actividades ha funcionado adecuadamente y que cada integrante ha podido aportar de acuerdo con las responsabilidades asignadas. Sin embargo, a medida que el proyecto avance, evaluaremos nuevamente la carga de trabajo para evitar que determinadas actividades se concentren en un solo integrante. Las nuevas tareas que aparezcan serán distribuidas considerando el avance, la disponibilidad y las fortalezas de cada miembro, manteniendo siempre una responsabilidad compartida sobre el resultado final del proyecto.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos positivamente el trabajo realizado como grupo, principalmente por el compromiso, la colaboración y la disposición para apoyarnos durante el desarrollo del proyecto. Destacamos la comunicación entre los integrantes, el intercambio de conocimientos y la capacidad para llegar a acuerdos cuando debemos tomar decisiones. Como aspecto de mejora, consideramos importante establecer instancias de seguimiento más frecuentes y mantener una planificación más detallada de las tareas pendientes. Esto nos permitirá detectar posibles retrasos con anticipación y mejorar la coordinación durante las siguientes fases del Proyecto APT.